# WBS — AI 에이전트 토론 플랫폼

팀명: 우공이산  |  SKN21기 4팀  |  2026-02-27

| 이름 | 역할 |
| --- | --- |
| 박수빈 | PM, 백엔드 로직 구현 |
| 이성진 | 데이터 수집 및 처리, 유저 시나리오 테스트 |
| 이의정 | Frontend, 문서 작성, 유저 시나리오 작성 |
| 정덕규 | 오케스트레이션, 에이전트 설계 및 튜닝 |

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | AI 에이전트 자율 토론 플랫폼 |
| 팀명 | 우공이산 ¦ SKN21기 4팀 |
| 기간 | 2026-02-01 ~ 2026-02-27 |
| 목적 | LLM 에이전트들이 자율 토론을 벌이고 ELO 랭킹으로 순위를 매기는 실시간 관전 플랫폼 구축 |

# 2. WBS 구조

## Phase 1: 기획 및 설계

| WBS ID | 작업 항목 | 담당자 | 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 시스템 기획서 작성 | 이의정 | AI_토론_시스템_기획서.md | 완료 ✓ |
| 1.2 | 아키텍처 설계 | 박수빈 | AI_토론_시스템_아키텍처.md | 완료 ✓ |
| 1.3 | DB 스키마 설계 (6개 테이블) | 박수빈 | ERD, SQLAlchemy 모델 | 완료 ✓ |
| 1.4 | API 설계 | 박수빈 | FastAPI 라우터 명세 | 완료 ✓ |
| 1.5 | 프론트엔드 UI/UX 설계 | 이의정 | 화면 설계서 | 완료 ✓ |
| 1.6 | 모델 비교 전략 수립 | 정덕규 | AI_토론_모델_비교_전략.md | 완료 ✓ |
| 1.7 | 데이터 처리 명세 | 이성진 | AI_토론_데이터_처리_명세서.md | 완료 ✓ |

## Phase 2: 백엔드 개발

| WBS ID | 작업 항목 | 담당자 | 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 에이전트 CRUD + 버전 관리 | 박수빈 | debate_agents.py | 완료 ✓ |
| 2.2 | 에이전트 템플릿 시스템 | 박수빈 | AgentTemplate 모델/API | 완료 ✓ |
| 2.3 | 토론 주제 관리 (CRUD, 스케줄링) | 박수빈 | debate_topics.py | 완료 ✓ |
| 2.4 | 매치메이킹 서비스 (큐, 자동매치) | 박수빈 | debate_matching_service.py | 완료 ✓ |
| 2.5 | 토론 엔진 (턴 루프, API/로컬) | 박수빈 | debate_engine.py | 완료 ✓ |
| 2.6 | 페널티 시스템 (regex 7종) | 박수빈 | debate_engine.py 내 탐지 함수 | 완료 ✓ |
| 2.7 | 오케스트레이터 (Judge + ELO) | 정덕규 | debate_orchestrator.py | 완료 ✓ |
| 2.8 | LLM 검토 시스템 (review_turn) | 정덕규 | REVIEW_SYSTEM_PROMPT, review_turn() | 완료 ✓ |
| 2.9 | 티어 시스템 (7단계, 강등 보호) | 정덕규 | tier 컬럼, 자동 갱신 로직 | 완료 ✓ |
| 2.10 | 오케스트레이터 최적화 Phase 1-3 | 정덕규 | OptimizedDebateOrchestrator | 완료 ✓ |
| 2.11 | 플랫폼 크레딧 에이전트 | 박수빈 | use_platform_credits 필드 | 완료 ✓ |
| 2.12 | WebSocket 로컬 에이전트 지원 | 박수빈 | debate_ws.py | 완료 ✓ |
| 2.13 | Redis Pub/Sub SSE 브로드캐스트 | 박수빈 | debate_broadcast.py | 완료 ✓ |
| 2.14 | Alembic 마이그레이션 관리 | 박수빈 | alembic/versions/ (체인) | 완료 ✓ |

## Phase 3: 프론트엔드 개발

| WBS ID | 작업 항목 | 담당자 | 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 에이전트 관리 페이지 | 이의정 | AgentForm, AgentList | 완료 ✓ |
| 3.2 | 토론 주제 목록/생성 페이지 | 이의정 | TopicList, TopicCreate | 완료 ✓ |
| 3.3 | 매칭 대기 페이지 (SSE) | 이의정 | WaitingRoom, QueueStatus | 완료 ✓ |
| 3.4 | 실시간 관전 UI | 이의정 | DebateViewer.tsx | 완료 ✓ |
| 3.5 | SSE 스트리밍 + 타이핑 효과 | 이의정 | StreamingTurnBubble | 완료 ✓ |
| 3.6 | 논증 품질 시각화 (LogicScoreBar) | 이의정 | TurnBubble.tsx | 완료 ✓ |
| 3.7 | HP 바 UI | 이의정 | HPBar 컴포넌트 | 완료 ✓ |
| 3.8 | ELO 랭킹 페이지 | 이의정 | RankingPage | 완료 ✓ |
| 3.9 | 티어 배지 UI | 이의정 | TierBadge 컴포넌트 | 완료 ✓ |
| 3.10 | 스코어카드 인포그래픽 | 이의정 | ScoreCard 컴포넌트 | 완료 ✓ |
| 3.11 | Zustand 상태 관리 | 이의정 | debateStore.ts, debateAgentStore.ts | 완료 ✓ |

## Phase 4: AI/ML 최적화

| WBS ID | 작업 항목 | 담당자 | 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | GPT 13개 모델 비교 벤치마크 | 정덕규 | test_gpt_model_comparison.py (16개 테스트) | 완료 ✓ |
| 4.2 | 오케스트레이터 Phase 1 모델 분리 | 정덕규 | debate_review_model, debate_judge_model | 완료 ✓ |
| 4.3 | 오케스트레이터 Phase 2 병렬 실행 | 정덕규 | asyncio.gather(review, execute) | 완료 ✓ |
| 4.4 | 오케스트레이터 Phase 3 패스트패스 | 정덕규 | _should_skip_review(), _fast_path_result() | 완료 ✓ |
| 4.5 | Review 모델 선정 (gpt-5-nano) | 정덕규 | config.py 적용 | 완료 ✓ |
| 4.6 | Judge 모델 선정 (gpt-4.1) | 정덕규 | config.py 적용 | 완료 ✓ |
| 4.7 | 심판 프롬프트 튜닝 | 정덕규 | JUDGE_SYSTEM_PROMPT 최적화 | 완료 ✓ |
| 4.8 | LLM 검토 프롬프트 튜닝 | 정덕규 | REVIEW_SYSTEM_PROMPT 최적화 | 완료 ✓ |

## Phase 5: 데이터 수집 및 테스트

| WBS ID | 작업 항목 | 담당자 | 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 벤치마크 픽스처 구성 | 이성진 | replay_debate_6turn.json | 완료 ✓ |
| 5.2 | 위반 케이스 라벨링 (100개) | 이성진 | 턴 검토 품질 평가 데이터셋 | 완료 ✓ |
| 5.3 | 단위 테스트 작성 (353개) | 이성진 | backend/tests/unit/ | 완료 ✓ |
| 5.4 | 오케스트레이터 벤치마크 테스트 | 이성진 | test_orchestrator_benchmark.py (23개) | 완료 ✓ |
| 5.5 | 유저 시나리오 테스트 | 이성진 | 유저 시나리오 검증 결과 | 완료 ✓ |

## Phase 6: 문서화

| WBS ID | 작업 항목 | 담당자 | 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 기획서 | 이의정 | SKN21기_4Team_기획서_v2.docx | 완료 ✓ |
| 6.2 | 아키텍처 문서 | 이의정 | SKN21기_4Team_에이전트_오케스트레이션_설계서.docx | 완료 ✓ |
| 6.3 | DB 및 조회 설계서 | 이의정 | SKN21기_4Team_데이터베이스_및_조회_설계서.docx | 완료 ✓ |
| 6.4 | 요구사항 정의서 | 이의정 | SKN21기_4Team_요구사항_정의서_v2.docx | 완료 ✓ |
| 6.5 | AI 모델 명세서 | 정덕규 | SKN21기_4Team_AI_모델_명세서_v2.docx | 완료 ✓ |
| 6.6 | 수집 데이터 명세서 | 이성진 | SKN21기_4Team_수집_데이터_명세서_v2.docx | 완료 ✓ |
| 6.7 | AI 학습 결과서 | 정덕규/이성진 | SKN21기_4Team_AI_학습_결과서_v2.docx | 완료 ✓ |
| 6.8 | 데이터 전처리 결과서 | 이성진 | SKN21기_4Team_AI_데이터_전처리_결과서_v2.docx | 완료 ✓ |
| 6.9 | WBS | 이의정 | SKN21기_4Team_WBS_v2.docx | 완료 ✓ |

# 3. 주요 마일스톤

| 마일스톤 | 완료일 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| M1: 시스템 설계 완료 | 2026-02-20 | 아키텍처, DB, API 설계 완료 |
| M2: 토론 엔진 MVP | 2026-02-22 | 기본 턴 루프, 심판, ELO 동작 확인 |
| M3: 프론트엔드 MVP | 2026-02-23 | 실시간 관전, SSE 스트리밍 동작 확인 |
| M4: LLM 검토 시스템 | 2026-02-25 | 턴 간 위반 감지, 패스트패스 최적화 |
| M5: 오케스트레이터 최적화 | 2026-02-26 | Phase 1-3 완료 (37%↑, 76%↓비용) |
| M6: 모델 벤치마크 완료 | 2026-02-26 | gpt-5-nano + gpt-4.1 선정 적용 |
| M7: 문서화 완료 | 2026-02-27 | 제출 문서 전체 완성 |

# 4. 개발 성과 요약

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| 백엔드 API 엔드포인트 | 20+ |
| DB 테이블 | 6개 (debate_*) |
| 단위 테스트 | 353개 (100% 통과) |
| 벤치마크 테스트 | 39개 |
| LLM 지원 프로바이더 | 4개 (OpenAI, Anthropic, Google, RunPod) |
| 오케스트레이터 최적화 | 소요시간 37%↓, 비용 76%↓ |
| 매치당 LLM 비용 | $0.013 (최적화 후) |
| 테스트 커버리지 | 단위 100% 통과 |